Україна

Комунальне некомерційне підприємство

«Млинівський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Млинівської селищної ради  Рівненської області

Н А К А З

02.05.2022                                       смт. Млинів                                       № 14

Про проведення підготовки КНП «МЦ ПМСД»

до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр.

З метою забезпечення якісної та своєчасної підготовки структурних підрозділів КНП «МЦ ПМСД» до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років:

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити склад штабу з підготовки структурних підрозділів закладу до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років згідно з додатком №1.

2. Затвердити заходи по підготовці структурних підрозділів КНП «МЦ ПМСД» до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років (додається).

3. Заступнику головного лікаря КНП «МЦ ПМСД» ХОРОНЖАК Т.В., завідувачу господарством КОРОЛЬОВУ О.О.,завідувачам АЗПСМ/ФАП/ФП:

1) Прийняти до керівництва і виконання заходи по підготовці структурних підрозділів КНП «МЦ ПМСД»» до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років.;

2) Організувати і провести підготовку закладів КНП «МЦ ПМСД» до  роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр.;

до 15.09.2022р.

3) З метою уникнення недоліків минулого опалювального сезону, проаналізувати роботу підпорядкованих структурних підрозділів та забезпечити їх готовність до роботи в зимовий період;

до 15.09.2022р.

4) У відповідності до наявного фінансування, провести виконання робіт по поточному ремонту приміщень, котелень;

5) Організувати роботу по отриманню актів готовності будівель до прийому теплової енергії та паспортів готовності закладів до роботи в зимових умовах;

до 01.09.2022р.

6) Забезпечити оснащення в повному обсязі закладів лічильниками обліку води, газу;

Впродовж року

7) Організувати заготівлю палива для структурних підрозділів КНП «МЦ ПМСД»;

Червень-серпень 2022 року

8) Продовжити роботу по скороченню споживання енергоносіїв, а також дотримання доведених лімітів на їх споживання;

Впродовж року

9) Провести обстеження будівель, споруд та інженерних мереж;

Впродовж року

10) Продовжити роботу по облаштуванню структурних підрозділів КНП «МЦ ПМСД» для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями;

Впродовж року

11) Забезпечити виконання протипожежних заходів;

Впродовж року

12) Підготувати автотранспорт до роботи в осінньо-зимовий період;

До 01.11.2022 року

4. Завідувачу господарством КНП «МЦ ПМСД» КОРОЛЬОВУ О.О. починаючи з 25.05.2022 року надавати інформації по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період  2022-2023 року  до 10 та 25  числа щомісяця в «Інженерний відділ» УОЗ.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника головного  лікаря з медичного обслуговування населення ХОРОНЖАК Т.В

Головний лікар                                                                Василь СЕМЕНЮК

Додаток № 1

Затверджено

наказом головного лікаря

від 02.05.2022 № 14

Склад штабу

КНП «МЦ ПМСД» з підготовки структурних підрозділів  до роботи

в осінньо-зимовий період 2022-2023 років

| № п/п | П.І.П. | Посада | Відповідальний за підготовку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ХОРОНЖАК Т.В. | Заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення | КНП «МЦ ПМСД» |
| 2 | КОРОЛЬОВ О.О. | Завідувач господарством | КНП «МЦ ПМСД» |
| 3 | БОРИСЮК О.М. | Головна медична сестра | КНП «МЦ ПМСД» |
| 4 | ЄМЧУК Т.С. | Завідувач АЗПСМ смт.Млинів | АЗПСМ смт.Млинів |
| 5 | СЕМЕНЮК Л.О. | Завідувач амбулаторією смт.Млинів | Амбулаторією смт.Млинів |
| 6 | МИГЛОВЕЦЬ О.М. | Завідувач АЗПСМ с.Острожець | АЗПСМ с.Острожець |
| 7 | КУЗЬМІНЕЦЬ Н.Б. | Завідувач АЗПСМ с.Довгошиї | АЗПСМ с.Довгошиї |
| 8 | КУТУЗА Н.О. | Завідувач АЗПСМ с.Новоселівка | АЗПСМ с.Новоселівка |
| 9 | ПОЛІЩУК Н.Ю. | Завідувач АЗПСМ с.М.Дорогостаї | АЗПСМ с.М.Дорогостаї |
| 10 | КОЩУК Т.В. | Сестра медична ЗПСМ АЗПСМ с.Бокійма | АЗПСМ с.Бокійма |

Заступник головного лікаря по

медичному обслуговуванню населення                                  ХОРОНЖАК Т.В.

Додаток № 2

Затверджено

наказом головного лікаря

від 02.05.2022 № 14

Заходи

по підготовці структурних підрозділів КНП «Млинівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Млинівської селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років

| № п/п | Назва заходів | Термін проведення | Виконавці | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести поточний ремонт приміщень у всіх ФП | до 30.06.2022р. | КОРОЛЬОВ О.О. Зав. ФП |  |
| 2 | Провести цивільне страхування санітарного транспорту та водіїв | червень | КОРОЛЬОВ О.О. |  |
| 3 | Завести 20т, торфобрикету та 22 складометри дров в с.Хорупань, с.Мальована, с.Яловичі, с.Пяннє, с.Певжа, с.Новини, с.Привітне, с.Пітушків, с.Тушебин. | червень-серпень | КОРОЛЬОВ О.О. |  |
| 4 | Забезпечити промивку систем опалення | червень-серпень | КОРОЛЬОВ О.О. |  |
| 5 | Перевірити і підготовити димоходи та отримати дозвіл на їх експлуатацію | серпень | КОРОЛЬОВ О.О. |  |
| 6 | Провести перевірку газових лічильників де закінчився термін їх експлуатації | липень | КОРОЛЬОВ О.О. |  |
| 7 | Направити на навчання відповідальних осіб які не мають посвідчення та перевірити у всіх відповідальних наявність допуску до роботи з газовими приладами | серпень-вересень | КОРОЛЬОВ О.О. |  |
| 8 | Провести благоустрій територій ФП, ФАП, АЗПСМ | травень-вересень | Зав. АЗПСМ, ФП, ФАП |  |
| 9 | Утеплити вікна плівкою в приміщеннях | вересень-жовтень | Зав. АЗПСМ, ФП, ФАП |  |
| 10 | Підготовити акти готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період 2022-2023рр. | серпень-вересень | КОРОЛЬОВ О.О. |  |
| 11 | Укомплектування аварійного запасу запасними частинами та матеріалами | жовтень | КОРОЛЬОВ О.О. |  |
| 12 | Підготовити автомашини та механізми до роботи в умовах понижених температур | 09.10.2022р. | КОРОЛЬОВ О.О. |  |
| 13 | АЗПСМ смт Млинів поточний ремонт приміщення поліклініки | до 30.06.2022 | КОРОЛЬОВ О.О. |  |
| 14 | Заміна внутрішньої електропроводки в приміщенні лабораторії | травень | КОРОЛЬОВ О.О. |  |
| 15 | Ремонт підлоги в приміщенні лабораторії (заміна плитки 40м2) | червень | КОРОЛЬОВ О.О. |  |
| 16 | Обладнати кімнату прийому їжі для медичного персоналу | травень | КОРОЛЬОВ О.О. |  |
| 17 | АЗПСМ с.Острожець поточний ремонт приміщення, ремонт підлоги в двох кабінетах, заміна 39 м2 плитки | травень | КОРОЛЬОВ О.О. |  |
| 18 | Провести покраску пандусів в структурних підрозділах: АЗПСМ смт.Млинів, с.Новоселівка, с.Острожець, с.Бокійма, с.Довгошиї, с.Малі Дорогостаї ФАП/ФП с.Смордва, с.Хорупань, с.Перевередів, с.Війниця, с.Вовничі, с.Боремець, с.Ярославичі, с.Городниця, с.П’яннє, с.Малин, с.Новосілки, с.Посників, с.Пітушків, с.Владиславівка, с.Перемилівка, с.Добрятин | червень | КОРОЛЬОВ О.О. Зав. АЗПСМ, ФП, ФАП |  |

Заступник головного лікаря по

медичному обслуговуванню населення                                  ХОРОНЖАК Т.В.

Наказ підготовив:

Завідувач господарством                                                      О.КОРОЛЬОВ

02.05.2022

Погоджено:

Заступник головного лікаря

по медичному обслуговуванню

населення                                                                               Т.ХОРОНЖАК